| Zápis z porady starosty se zastupiteli městyse Choltice |  |  |
| --- | --- | --- |
| Porada 11/2016 |  | Datum: 5. 9. 2016 |

| Přítomní: |  |  | P-přítomni, N-nepřítomni, O-omluveni |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Starosta | : | Bolek Tomáš Mgr. (Bol) |  | P |  |  |
| Místostarosta | : | Pavlík Jan Mgr. (Pav) |  | O |  |  |
| Augustinová Jana (Aug) | P | Fižová Vendula (FižV) |  | P | Horák M. Ing. (Hor) | P |
| Čermák Jan (Čer) | P | Havlík Rud. Ing. (Hav) |  | P | Málek Jan Ing. (Mál) | P |
| Fižová Marie Ing. (FižM) | P | Heřmanová Olga (Heř) |  | P | Minařík David (Min) | P |
| HOSTÉ | : |  |  |  |  |  |

Program jednání:

- Plán porad a zasedání

- Připomínky zastupitelů

- Informace o ukončení stavby komunikace ulice Severní

- Informace o ukončení stavby dešťové kanalizace – stoky D a vyústního objektu

- Finanční plán oprav na rok 2016 – akce uskutečněné a plánované

- Stavba ulice U Obory

- Rekonstrukce WC na úřadě

- Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu Rekonstrukce renesančního zámku čp. 5

- Závěrečné vyhodnocení akce Snížení energetické udržitelnosti areálu ZŠ a MŠ Choltice

- Koupě části pozemku p. č. 725/119 v k. ú. Choltice pro umístění chodníku v Nádražní ulici

- Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-2014701/VB/1 – název stavby: Choltice – knn – Koldinský

- Fond oprav – směrnice a čerpání

- Záležitost lípy na hřbitově

- KPÚ – závěrečné jednání

- Plán společných zařízení a KPÚ

- Žádost o dotaci z POV na rok 2017

- Žádost o vyřešení rozporu ve vlastnictví pozemku p. č. 46/19 a 46/20 v k. ú. Ledec

- Žádost o prodej části pozemku p. č. 37 v k. ú. Ledec

- Aktualizace strategického plánu rozvoje městyse Choltice

- Smlouva s firmou ENBRA a odečítání a rozúčtování služeb v DPS a DCHB

- Jedousovský kravín – nepořádek

- Volby do ZPK a Senátu

- Mistrovství Evropy ve střelbě ze vzduchových pušek 30. 9. – 1. 10. 2017

- Prodej bytového domu čp. 176 v Lipoltické ulici (Lesovna)

- Odstraňování nedostatků zjištěných při kontrole v KHS v kuchyni ZŠ

- Úprava OZV č. 1/2014 – Tržní řád

- Stížnosti pana Káni

- Podpora hasičského sportu – Choltická 60 a 100

- Kulturní a sportovní akce

Průběh jednání a závěry:

add 1. Plán porad a zasedání

porada 19. 9., 24. 10. v 18.30 hodin – Úřad městyse Choltice

7. 11. 2016 – porada – 1. čtení rozpočtu

21. 11. 2016 – porada – 2. čtení rozpočtu

28. 11. 2016 – porada – 3. čtení rozpočtu (poslední před vyvěšením)

porada 5. 12. v 18.30 hodin – Úřad městyse Choltice

zasedání zastupitelstva 26. 9. v 18.00 v Zámecké restauraci, 12. 12. 2016 v 18.00 hodin

add 2. Připomínky zastupitelů

Olga Heřmanová poděkovala za opravdu díry v chodníku v ulici Lipoltická. Starosta v té souvislosti uvedl, že v obci pracují na dohodu o provedení práce J. Kratochvíl a J. Kolovratník, kteří pomáhají s drobnými opravami.

David Minařík se zeptal na uzavřenou školku z důvodu přestavby toalet. Starosta odpověděl, že se plánuje uzavření školky v měsíci červenec a srpen roku 2017. Děti v té době budou moci navštěvovat školku na Veselí a na Valech.

Ostatní zastupitelé bez připomínek.

add 3. Informace o ukončení stavby komunikace ulice Severní

Stavba komunikace v Severní ulici a části B. Jelínka byla ukončena, celkové náklady činily 3 619 041 Kč. Předpokládané náklady byly 3 148 258 Kč, byla navíc provedena přestavba křižovatky ulic Bohdana Jelínka a Větrné spolu s chodníkem a další stavební práce. Dotace městys neměl žádné, vše hradil z rozpočtu městyse a úvěru. Problém s louží, která se na silnici tvoří, bude řešen.

add 4. Informace o ukončení stavby dešťové kanalizace – stoky D a vyústního objektu

Dešťová kanalizace – stoka D spolu s vyústním objektem do Struhy byla také ukončena; byla tu navíc upravena cesta ke koupališti. Celkové náklady stavby činily 2 420 735 Kč (oproti předpokládaným nákladům byly nižší o 3 062 Kč).

add 5. Finanční plán oprav na rok 2016 – akce uskutečněné a plánované

Byly provedeny následující opravy:

- vymalování podatelny

- opraven chodník v ulici Nádražní a Lipoltické

- natřena střecha nad jídelnou základní školy

- vyměněn elektrický kotel pro topení u obvodní lékařky

- byla provedena revize elektřiny v patře zámku

- byly vyměněny vodoměry v domě s pečovatelskou službou čp. 160 a domě s chráněnými byty čp. 260

- opraveny kanály v ulicích Okružní a Nádražní

Do konce roku ještě bude posíleno veřejné osvětlení v místní části Ledec o 3 sloupy a bude nainstalováno čerpadlo na hřbitov.

V Zámecké expozici byla nainstalována nová vstupní mříž a do školní kuchyně byla zakoupena multifunkční pánev v hodnotě 511,7 tisíc Kč.

Byla dokončena projektová dokumentace pro výstavbu komunikace U Obory a přestavbu WC na úřadě.

Diskutovalo se také o nutnosti hromosvodu na zámku, projektu revitalizace Podrybníčků a Marešáku či rekonstrukci památníku padlých v 1. světové válce.

add 6. Stavba ulice U Obory

Výstavbu ulice U Obory lze rozdělit na dvě části – první část, tj. výstavba komunikace v bytové zóně – na podzim bude vysoutěžen zhotovitel a na jaře příštího roku bude stavba provedena. Druhá část, tj. příjezd k zámku, bude řešen v následujících letech.

add 7. Rekonstrukce WC na úřadě

Pro rekonstrukci WC na úřadě bylo osloveno 5 firem, otvírání obálek proběhne 12. září. Rekonstrukcí budou získány WC pro muže, ženy a invalidy v přízemí, v I. patře úřadu potom WC pro ženy – pracovnice úřadu.Celkové náklady by měly činit asi 600 000 Kč.

add 8. Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu Rekonstrukce renesančního zámku čp. 5

Byla zpracována roční monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu Rekonstrukce renesančního zámku čp. 5.

add 9. Závěrečné vyhodnocení akce Snížení energetické náročnosti areálu ZŠ a MŠ Choltice

Městys obdržel závěrečné vyhodnocení akce Snížení energetické náročnosti areálu ZŠ a MŠ Choltice, kde se konstatuje, že byly splněny všechny podmínky dotace již v roce 2012.

add 10. Koupě části pozemku p. č. 725/119 v k. ú. Choltice pro umístění chodníku v Nádražní ulici

Zastupitelé se dohodli na odkoupení pozemku p. č. 725/119 v k. ú. Choltice, který je v držení soukromé osoby, aby mohla být dokončena oprava chodníku v Nádražní ulici, tj. až k domu čp. 192.

add 11. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-2014701/VB/1 – název stavby: Choltice – knn - Koldinský

Zastupitelé souhlasili s uzavřením budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – pro stavbu Choltice – knn – Koldinský.

add 12. Fond opravy – směrnice a čerpání

Městys si vytváří fond oprav, na zvláštním účtu, kam jsou deponovány finanční prostředky na opravy čistírny odpadních vod a obou pečovatelských domů (je zde deponováno 800 000 Kč, z toho je 500 000 Kč možno použít pro čistírnu odpadních vod, případně kanalizaci a 300 000 Kč pro opravu obou domů).

V současné době dosluhuje dmychadlo na čistírně odpadních vod a při jeho výpadku hrozí nemožnost čistit odpadní vody – z peněz z fondu proto bude zakoupeno dmychadlo nové a staré dáno na repasi a bude sloužit jako záloha – nové dmychadlo včetně instalace přijde na cca 90 000 Kč.

Z fondu budou dále finanční prostředky použity na úpravu dvora u domu s chráněnými byty čp. 260 – bude zde dokončen chodník k zadnímu vchodu a vybudováno parkoviště asi pro 6 osobních vozidel, z toho budou 3 stání pro invalidy.

Městys doposud nečerpal tyto prostředky, z tohoto důvodu byla navržena směrnice pro jeho čerpání (starosta pošle zastupitelům k připomínkování).

add 13. Záležitost lípy na hřbitově

Starosta zpracoval a zaslal JUDr. Jarmile Černé, která zastupuje žadatelku, Prohlášení městyse, kterým nahradil zastupiteli odsouhlasené Vzájemné prohlášení, ale protistranou nepřijaté – čeká se na vyjádření.

add 14. KPÚ – závěrečné jednání

Závěrečné jednání proběhne 15. září na zámku v Cholticích.

add 15. Plán společných zařízení a KPÚ

Městys úpravami získal veškeré pozemky pod cestami, navíc máme asi 9 hektarů polností. Nyní budeme moci požádat o úpravu cest.

add 16. Žádost o dotaci z POV na rok 2017

Zastupitelé se shodli na požadavku o dotaci z POV ve výši 100 000 Kč a v případě úspěchu dát tyto finanční prostředky na dokončení opravy chodníku v Nádražní ulici.

add 17. Žádost o vyřešení rozporu ve vlastnictví pozemku p. č. 46/19 a 46/20 v k. ú. Ledec

Úřad městyse se zabývá žádostí o vyřešení sporu o vlastnictví pozemku v místní části Ledec.

add 18. Žádost o prodej části pozemku p. č. 37 v k. ú. Ledec

Zastupitelé se dohodli na prodeji části pozemku p. č. 37 v k. ú. Ledec za cenu v místě obvyklou.

add 19. Aktualizace strategického plánu rozvoje městyse Choltice

Starosta aktualizoval strategický plán rozvoje městyse Choltice – rozešle zastupitelům, zabývat se jím budou zastupitelé na dalším poradách.

add 20. Smlouva s firmou ENBRA o odečítání a rozúčtování služeb v DPS a DCHB

Firmou bylo několikrát nedostatečně zpracováváno vyúčtování – bude uzavřena nová smlouva s vyššími postihy.

add 21. Jedousovský kravín - nepořádek

Úřad městyse řeší nepořádek kolem jedousovského kravína s majiteli firmy.

add 22. Volby do ZPK a Senátu

Jsou připravovány volby do zastupitelstva Pardubického kraje a do Senátu, volební místnost bude opět v knihovně. Volby se konají 7. a 8. října, druhé kolo senátních voleb o týden později.

add 23. Mistrovství Evropy ve střelbě ze vzduchových pušek 30. 9.- 1. 10. 2017

Městys byl požádán, zda by neumožnil pořádat mistrovství Evropy ve střelbě ze vzduchových pušek v choltické oboře – zastupitelé souhlasili.

add 24. Prodej bytového domu čp. 176 v Lipoltické ulici (Lesovna)

Bytový dům čp. 176 již nepatří Lesům ČR, ale novým majitelem je společnost Lužec, s. r. o.

add 25. Odstraňování nedostatků zjištěných při kontrole KHS v kuchyni ZŠ

Nedostatky ve školní kuchyni, které zjistila KHS Pardubického kraje, jsou průběžně odstraňovány, v příštím roce bude muset být opravena či spíše vyměněna klimatizace.

add 26. Úprava OZV č. 1/2014 – Tržní řád

Úprava tržního řádu – shledáno diskriminační ustanovení ohledně pořadatelství akcí obcí. Tržní řád bude upraven.

add 27. Stížnosti pana Káni

Pan Káňa opětovně podal několik stížností – požaduje vyhradit parkoviště, možnost připojení sporáku na vaření a odtah par z vaření (digestoř) či odstranění výkalů po ptactvu. Také požaduje odpověď ohledně branky ze soukromého pozemku na ohrazený prostor DCHB – není to veřejné prostranství. Starosta stanovil novou komisi pro řešení stížností, nejenom pana Káni, a jejím předsedou jmenoval místostarostu městyse Mgr. Jana Pavlíka. Členy komise jsou Vendula Fižová, Ing. Marie Fižová a Ing. Jan Málek.

add 28. Podpora hasičského sportu – Choltická 60 a 100

Pro hasičský sport zastupitelé souhlasili se zakoupením cen pro Choltickou 60 a 100.

add 29. Kulturní a sportovní akce

- Burčákové slavnosti – 17. 9. – je to V. ročník, Ing. Miroslav Horák projednal s panem Bečičkou natočení filmového klipu, několik zastupitelů namítlo, že z jedné akce je to málo, že by bylo vhodné klip rozšířit o Zámecké slavnosti a strašidla – nakonec bylo domluveno, že Ing. Horák poptá pana Bečičku ohledně ceny a poté nabídku rozešle zastupitelům e-mailem – následně bude dle ceny dohodnuto

- Zámecké slavnosti – proběhnou 28. 9. na zámeckém nádvoří

- Choltický zlaťák – pro nepřítomnost Jany Augustinové, jež akci dlouhodobě pořádala, se pořadatelství ujala Olga Heřmanová – zlaťák se bude konat 8. 10.

- Advent – proběhne 3. 12.

Zapsala: Vendula Fižová